2025年太湖蓝藻防控提升工程符渎港应急改造工程土建及钢结构专业分包采购

招

标

文

件

项目编号: YXGYJT202512037

招标人：宜兴市公用市政工程有限公司

项目名称：2025年太湖蓝藻防控提升工程符渎港应急改造工程土建及钢结构专业分包

二0二五年十二月

目     录

第一章 投标邀请函

第二章 投标人须知

第三章 评标办法

第四章 项目技术要求和有关说明

第五章 合同书（格式文本）

第六章 附件（投标文件格式）

第一章 投标邀请函

宜兴市公用市政工程有限公司对2025年太湖蓝藻防控提升工程符渎港应急改造工程土建及钢结构专业分包进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标人：宜兴市公用市政工程有限公司 项目名称：2025年太湖蓝藻防控提升工程符渎港应急改造工程土建及钢结构专业分包 项目编号:YXGYJT202512037 采购方式：集团网站公开招标（代理） 评标方法：综合评分法。 预算价：5510000.00元（暂定），投标最小让利率：12%。报价时投标价按照5510000.00元*（1-投标让利率）报价（投标让利率须大于最小让利率，小于或等于最小让利率的投标为无效投标）。 最终结算时工程量按实结算，单价按定额价让利。 集中考察或答疑：无。 |  |  |
| 2 | 资格审查 | 2.1投标人参加本次采购活动应具备下列资格条件： ①具有独立承担民事责任的能力； ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； ③有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； ④具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； ⑤不接受联合体，不接受中标后分包； ⑥良好的信用记录； ⑦投标人具备有效期内的建筑工程施工总承包叁级及以上资质； ⑧投标人具备有效期内的安全生产条件，并取得安全生产许可证（指全国一体化政务服务平台标准电子证照，相关规定不作要求的除外）。 |  |
|  |  | 2.2 拒绝下述投标人参加本次采购活动： ①投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动，否则相关投标将被认定为无效投标； ②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动，否则其投标将被认定为无效投标。 |  |
|  |  | 投标保证金：招标人根据项目的实际情况，要求投标人在2025年12月26日至2025年12月31日15：20前交纳投标保证金壹拾万元。交纳投标保证金的单位名称必须与参加投标的投标人名称一致： 交纳投标保证金账户名称; 宜兴市公用环保集团有限公司; 交纳 形式; 投标保证金的交纳形式限于转账（不接受其他形式的投标保证金）. 开户银行; 光大银行宜兴支行. 账号; 51610188000325285. 注：投标人必须在投标截止时间及开标时间前10分钟将保证金汇入以上账户，否则作废标处理, 缴纳投标保证金账户为涉密账户，账号随机，请投标单位仔细核对账号后缴纳投标保证金，合同签订后，无息退回。 |
| 3 | 集中考察或答疑：无 |  |  |
| 4 | 投标文件正本份数：1份（需装订后密封） 投标文件副本份数：4份（需装订后密封） 资格审查原件：1份（不需密封） |  |  |
| 5 | 投标截止时间及开标时间：2025年12月31日15：30 定标时间：评标结束后（以北京时间为准） 投标地点及开标地点：宜兴市公用环保集团有限公司2楼开标室（211） |  |  |
| 6 | 招标人 |  | 招标人：宜兴市公用市政工程有限公司 联系人：朱先生，刘先生 联系电话：0510-87117379，0510-80718867 联系地址：中国宜兴环保科技工业园科技孵化园（无锡市） 邮政编码：214200 |
|  | 采购代理机构 |  | 代理机构：江苏鸿成工程项目管理有限公司 联系人：刘先生，18861558989 联系地址：宜兴市杏园路108号科创商务中心5号楼 邮政编码：214200 |
|  | 采购监管部门 |  | 采购监督管理及投诉处理主体： 宜兴市公用环保集团有限公司 联系地址：中国宜兴环保科技工业园科技孵化园 联系电话：0510-80702109 |

# 第二章 投标人须知

一、总   则

1、定义

1.1 “投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

1.2 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照中的“法定代表人”、“执行事务合伙人”、“经营者”、“负责人”，若自然人投标即指自然人本人。

1.3 “投标人签名”是指法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。

1.4 “投标人名称（盖章）”、“投标人（签章）”及“投标人公章”是指投标人的公章或者合同使用章。

1.5 “服务”指本招标文件中所述服务及相关产品。

2、投标费用

2.1 招标文件中的货币单位均为人民币元。

2.2 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用（含报名费、标书制作费、专家评审费等费用）。

2.3本次采购，投标人需交纳300元招标文件费，开标时收取。

2.4评审费收费标准：参照苏财购[2016]48号文相关规定收取费用（请各供应商把此费用考虑在内）。

2.5本项目采购代理费参照国家计委计价格【2002】1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的48%收取，在中标通知书发放后一次性付清。供应商必须将该部分费用考虑在报价内。

3、保密要求

采购各方当事人，对采购活动过程中获悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密。

二、招标文件

4、招标文件的组成

4.1投标人可根据采购公告要求获取采购文件及有关资料。投标人须按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容作出实质性响应，否则投标无效。

4.2 招标文件包括本文件目录所列全部内容及其附件，如有缺漏，请立即与招标人或采购代理机构联系解决。

4.3 招标文件如与招标公告有不一致的地方，以招标文件为准。

5、招标文件的解释

本文件 “第三章 评标办法和标准”和“第四章 项目技术要求和有关说明”由招标人负责解释，其他部分由招标人和采购代理机构负责解释。

6、招标文件的澄清、修改

6.1 招标人或者采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在投标截止时间3日前，在原招标公告媒体发布更正公告。不足3日的，招标人或者采购代理机构有权决定是否顺延投标截止时间和开标时间，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。如投标人未及时关注，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

三、投标文件

7、投标文件的组成：对应第六章投标文件（格式）

7.1投标函（格式见附件）

7.2报价文件：

7.2.1开标一览表（格式见附件）；

7.3资格证明文件：

7.3.1关于资格的声明函（附法定代表人身份证复印件）（格式见附件）；

7.3.2投标人法定代表人授权委托书及被授权代表的身份证复印件（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；（开标时提供身份证原件）

7.3.3具有独立承担民事责任的能力：投标人为法人或其他组织的提供营业执照或法人（登记）证书复印件，投标人为自然人的提供自然人身份证复印件；（开标时提供原件或公证件）

7.3.4具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：银行出具的资信证明（若投标人为法人的须提供其基本开户银行出具的资信证明）或投标人近十二个月中任意一个月份的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；

7.3.5投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

7.3.6投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

7.3.7投标人为本项目被授权代表在近三个月内（不含投标当月）任意一个月缴纳的社保证明复印件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加报价的除外）；

7.3.8良好的信用记录：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单，或未在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（若投标人企业信息已录入以上网站的，无需提供相关证明材料；若投标人企业信息未录入以上网站的，须在投标文件中提供无不良信用记录承诺书）

7.3.9投标人具备有效期内的建筑工程施工总承包叁级及以上资质（投标时提供资质证书原件或打印的电子证书（需加盖投标人公章且扫描二维码可查））

7.3.10投标人具备有效期内的安全生产条件，并取得安全生产许可证（指全国一体化政务服务平台标准电子证照，相关规定不作要求的除外）。（投标时提供安全生产许可证原件或打印的电子证书（需加盖投标人公章且扫描二维码可查））

7.3.11投标保证金交纳证明复印件；（银行转账记录）

注：以上“近十二个月”是指投标截止日之前近十二个月（不含投标当月）。

7.4技术条款及相关要求偏离表（格式见附件）

7.5招标文件第四章“项目技术要求和有关说明”中要求提供的相关证明材料（如有自行添加）

7.6投标人企业概况

7.7项目人员配置清单

7.8材料设备品牌承诺表

7.9要求招标人提供的配合（如有自拟并自行添加）

7.10其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述7.1-7.8项投标人必须按要求全部提供，否则投标无效。若要求提交原件的，投标人应在提交投标文件截止时间之前将相关原件或公证件与投标文件一并提交。如上述证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件，原件一并提交。如上述“7.3资格证明文件”第7.3.5、7.3.6、7.3.7项，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，须在投标文件中提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。投标人法定代表人或授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

8、投标报价

8.1 所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

8.2 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

8.3 每种服务及货物只能有一个投标报价。招标人不接受具有附加条件的报价。

9、投标文件的制作及密封

9.1 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

9.3 如投标人对招标文件的相关内容有不同意见的偏离，应在投标文件中详细说明偏离的情况，如未明确作出偏离情况的说明，则视同投标人承诺实质性响应招标文件的要求。

9.4 如投标人对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或被授权代表在每一修改处签字并加盖投标人公章。

9.5 投标文件可按照“投标文件的组成”顺序打印或用不褪色墨水书写，装订成册，注明“正本”、“副本”字样。投标文件中有给定格式的，投标人应按照格式如实填写（编写），格式中有盖章和签名要求的，须加盖投标人公章、并由法定代表人或被授权代表签名。其中，正本上加盖的公章应为红章。

9.6纸质投标文件采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。

9.7 由于装订、纸张、文件排序等非实质性的格式或形式问题导致投标文件被误读或查找不到的，责任由投标人承担。

9.8 投标人须对投标文件进行密封，同时注明投标人名称。

10、投标文件的真实性

10.1 投标人（含中标供应商）应对其投标文件中提供的所有材料的真实性负责。

10.2 如招标人、采购机构、评标委员会视情况或根据各项法律、法规、规章及相关制度的规定，要求投标人（含中标供应商）提供投标文件中某材料的原件、其他相关证明性资料等材料，投标人（含中标供应商）应按照规定的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件、相关证明性资料等材料。如投标人（含中标供应商）未能按照以上要求予以提供的，将视同该投标人（含中标供应商）无该材料的原件、相关证明性资料等材料，则投标人（含中标供应商）的投标文件在该材料上未实质性响应（满足）招标文件的要求。

11、投标文件的递交

投标人应在招标文件规定的投标截止时间之前，将投标文件及相关资料送达招标文件指定地点，并递交给招标人或采购代理机构现场工作人员。

12、有下列情形之一的投标文件将拒收

12.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的；

12.2 未按照招标文件要求密封的。

13、投标文件的有效期

投标文件的有效期为提交投标文件截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，招标人、采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。

14、投标文件的退还

提交投标文件截止时间后，招标人和采购代理机构对所有投标人的投标文件一律不予退还。

15、投标文件的修改和撤回

15.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知招标人或采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，并作为投标文件的组成部分。

15.2在投标截止时间之后，招标人、采购代理机构、评标委员会不接受投标人主动对其投标文件做任何补充、修改。

16、无效投标的确认

16.1 投标人有下列情况之一者，其投标无效：

16.1.1未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

16.1.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

16.1.3不具备招标文件投标邀请函中“2.1投标人参加本次采购活动应具备的资格条件”或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

16.1.4投标文件未满足“投标文件制作”要求的；

16.1.5报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

16.1.6单个细项或整个项目的报价不明确，出现选择性报价的；

16.1.7投标文件报价出现前后不一致，且投标人拒绝修正的；

16.1.8投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

16.1.9评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能证明其报价合理性的；

16.1.10与其他投标人恶意串通的，包括但不限于以下几种情况：

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑤不同投标人的投标文件相互混装；

⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

16.1.11提供虚假材料（含虚假承诺）的；

16.1.12评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按照《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》(苏财购(2025)62号)要求，启动异常低价投标(响应)审查程序。出现招标文件规定的异常低价情形，评标委员会未启动异常低价审查或未对异常低价情形作出认定意见的，采购人应及时报告监管部门，由监管部门按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条追究评审专家的法律责任。

评标委员会启动异常低价投标(响应)审查的情形和具体要求，包括:

1、评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:①投标(响应)报价低于采购项目预算 50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算x50%;②投标(响应)报价低于采购项目最高限价 45%的,即投标(响应)报价<采购项目最高限价x45%;③评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2、启动异常低价投标(响应)审查后，评标委员会应当要求相关供应商(在评标现场)在给定的合理时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

16.1.13投标文件内容不全、自相矛盾或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；

16.1.14法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、联合体投标、中标后分包

17、本项目不接受联合体投标，不接受中标后分包。

五、开标、资审、评标、定标、废标

18、开标

18.1 招标人按招标文件规定的时间在指定地点召开开标大会，邀请所有投标人代表参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2 开标时由投标人自行检查其投标文件的密封情况，经确认无误后，招标人或采购机构当众拆封，宣布投标人名称、投标价格（开标一览表中合计金额（大写金额））和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

18.3 开标过程由招标人或者采购机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、采购机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。对投标文件报价前后不一致的修正，待进入评标环节以后，由评标委员会做出认定。

19、资格性审查

19.1 开标结束后，招标人现场依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

19.2 资格审查包括两部分内容：

19.2.1 按照本须知“7、投标文件的组成”中“（7.3）资格证明文件”的要求依法对投标人的资格进行审查。

19.2.2 信用查询。

① 查询时间：招标人将在资审环节查询投标人的信用记录，投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

② 不良信用记录指：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单，或在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

③ 查询及记录方式：招标人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以招标人现场实时查询结果为准，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料不作为资格审查依据；若在以上两个网站查询不到投标人企业信息的，以投标人提供的声明函为准。

20、评标

20.1 具体评标事务由招标人依法组建的评标委员会负责。

20.2评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性要求是指本招标文件中“第四章 项目技术要求和有关说明”部分及其他“必须”或“应（应当）”等文字说明的相关要求。

20.3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。若对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；正本与副本不一致的，以正本为准。

20.4 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.5 评标方法和标准。

20.5.1 本次招标采用综合评分法。评标委员会在投标文件满足招标文件全部实质性要求的前提下，按照招标文件确定的评分标准分别评定供应商的分值，各评委所评定分值的平均值为各供应商的最终得分，并按由高到低顺序排列，推荐三名中标候选人。

若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；若得分且投标报价均相同的，则进行随机抽签，按抽取号码值从大到小的顺序排列。随机抽签活动，按下列程序公开进行：

- 根据投标报价相同的供应商数量，向抽取箱内放入三倍数量以上的号码球；

- 按照供应商现场签到的先后顺序，由供应商代表（法定代表人或被授权代表）公开抽取一个号码球，当场公布抽取的号码并在记录表上签字确认。确认后，仍将号码球放入抽取箱内，由下一个供应商代表抽取号码球，直至所有供应商抽取完毕；

- 如抽签确定的号码值出现相同的情况，则有相同号码值的供应商代表进行第二轮抽取，从大到小排序。以此类推，直至确定相同号码值供应商的排序。

抽签程序结束后，抽取的号码记录不因供应商的质疑、投诉以及其它任何情形而改变。

注：除了算术修正需进行的价格扣除外，不对供应商的投标价格进行任何调整。

    - 20.5.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须加盖供应商公章，或由法定代表人或其授权的代表签字。供应商不确认的，其投标无效。

20.6 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

20.7 采购人或代理机构宣读评标委员会初步评审意见。

20.8评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

20.9招标人或采购代理机构宣读评标委员会初步评审意见。

21、定标

21.1 评审结束后，招标人应当在收到评审报告后5个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

21.2 招标人和采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

22、投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

22.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，招标人、采购代理机构改正后依法重新招标；

22.2招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，招标人依法报监管部门批准后可以采用其他招标人式采购。

23、废标的确认

23.1 有下列情形之一的予以废标，同时由招标人或采购代理机构将废标理由通知所有投标人：

23.1.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足3家，且未采用其他招标方式的；

23.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为；

23.1.3投标人的报价均超过采购预算，招标人不能支付；

23.1.4因重大变故，采购任务取消。

六、投标保证金

24.1 投标保证金应按照投标邀请规定的数额和办法交纳。

24.2招标活动结束后，中标供应商的投标保证金在合同签订后的15个工作日内无息退还；中标通知书发出后15个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，不计利息。退还投标保证金的手续，由投标人自行与宜兴市公用环保集团有限公司联系办理退还事宜。

24.3投标人有下列情形之一的，其交纳的投标保证金不予退还：

24.3.1在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

24.3.2在投标文件中提供虚假材料的；

24.3.3除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与招标人签订合同的；

24.3.4与招标人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

24.3.5招标文件规定的其他情形。

七、签订合同

25、签订合同

25.1 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、施工现场及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容，一旦中标后，在合同履行过程中的所有风险由投标人自行承担。

25.2 中标供应商应于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订采购合同；

中标供应商如逾期不办理相关手续、签订合同，监管部门将依据有关规定进行处理。

如遇特殊情况，招标人及监管部门可延期签订合同。

25.3 签订合同书及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件为依据。

25.4 签订合同前，中标单位须支付中标合同金额的10%履约保证金。

| 交纳履约保证金账户名称 | 宜兴市公用市政工程有限公司 | 交纳 形式 | 履约保证金的交纳形式限于转账、电汇、本票、银行汇票、银行保函（不接受其他形式的履约保证金） |
| --- | --- | --- | --- |
| 开户银行 | 招商银行宜兴支行 |  |  |
| 账 号 | 610902131610501 |  |  |

注：（1）若乙方缴纳履约保证金的形式为开具银行保函，需确保保函有效期覆盖合同期。若合同在执行过程中保函即将过期，乙方需提前一个月重新开具银行保函交至甲方，否则甲方将停付进度款。（2）履约保证金于合同履约结束之日起三十个工作日内无息退还。

25.5 中标供应商拒绝与招标人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，须要有明确的意思表示，并向招标人书面申明放弃合同，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。无正当理由拒绝签订合同的中标供应商，监管部门将视情对其处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加宜兴市公用环保集团有限公司及其所有下属子公司的采购活动。拒绝签订采购合同的中标供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

中标候选人放弃中标资格的，参照前款进行处理。

25.6 采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八、投标行为

26、投标行为

26.1投标人的投标行为必须遵守各项法律、法规、规章及相关制度的规定。

26.2投标服务及产品、产品安装（施工）等应符合国家、行业等相关标准及要求。

26.3招标文件中要求投标人出具的证书等相关材料，均应在有效期限内，即有效期限应覆盖投标文件评审当日。

九、验收

27、招标人将按照采购合同、招标文件、投标文件规定和响应的技术、服务、安全标准对供应商的履约情况进行验收。由招标人对中标供应商进行履约管理，并及时向中标供应商支付采购资金。

十、质疑处理

28、询问

投标人对采购活动事项有疑问的，可以向招标人提出询问，招标人将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密；投标人也可以向招标人委托的代理机构提出询问，代理机构就招标人委托授权范围内的事项作出答复。

29、质疑

29.1 质疑必须符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》中“质疑”相关内容要求。“宜兴市政府采购质疑书”格式内容，可在“ 宜兴市公共资源交易中心”网站“下载中心”栏自行下载。

29.2质疑答复责任主体

29.2.1根据《中华人民共和国政府采购法》五十一条、五十二条、五十三条规定，投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。

29.2.2投标人认为采购程序及流程操作使自己的权益受到损害的，可以向招标人提出质疑，也可以在法律规定时间内向采购代理机构提出质疑，采购代理机构就招标人委托授权范围内的事项作出答复。

29.3 质疑时效期间的起算：对招标文件提出质疑的，应自招标文件公告期限届满之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。未在法律规定的时间内按要求提交质疑函（仅限于原件）的，被质疑人将不予受理。

29.4 对符合法定质疑条件的质疑，被质疑人在受理后的七个工作日内进行书面答复。

29.5 恶意质疑或提交虚假质疑一经查实，被质疑人有权依据政府采购法的有关规定，报请采购监管部门对该质疑人进行相应处罚。

30、 投诉

# 30.1质疑供应商对招标人的答复不满意或者招标人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向本招标文件第一章投标邀请函中的监管部门提出投诉。

第三章评标方法和标准

一、评分项目（总分100分）

| 技术部分 | 30分 |
| --- | --- |
| 商务部分 | 10分 |
| 价格部分 | 60分 |

二、评审内容：

1、技术部分

| 评审内容 | 序号 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主观评审因素 | 1 | 6分 | 总体概述：施工组织总体设想、方案针对性；总体设想合理、方案针对性强的得6分，总体设想一般、方案针对性较强的得4分，总体设想有欠缺合理、方案针对性不强的得1分，不提供的不得分。 |
|  | 2 | 3分 | 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；非常合理的得3分，比较合理的得2分，一般的得1分，不提供的不得分。 |
|  | 3 | 5分 | 施工进度计划和各阶段进度的保证措施；非常合理的得5分，比较合理的得3分，一般的得1分，不提供的不得分。 |
|  | 4 | 5分 | 各分部分项工程的施工方案及质量保证措施；非常合理的得5分，比较合理的得3分，一般的得1分，不提供的不得分。 |
|  | 5 | 5分 | 安全文明施工环境保护措施；非常合理的得5分，比较合理的得3分，一般的得1分，不提供的不得分。 |
|  | 6 | 3分 | 机械设备投入计划；非常合理的得3分，比较合理的得2分，一般的得1分，不提供的不得分。 |
|  | 7 | 3分 | 工程项目实施的重点、难点和解决方案；非常合理的得3分，比较合理的得2分，一般的得1分，不提供的不得分。 |

2、商务部分

| 评审内容 | 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 客观评审因素 | 1 | 类似业绩 | 5分 | （1）投标人近五年以来承担过类似300万及以上建筑工程（含专业分包）业绩的，有一个得1分，最多得2分； （2）投标人近五年以来承担过单个合同金额200万及以上钢结构工程（含专业分包）业绩的，有一个得1分，最多得3分； 本项最高得5分。 注：须同时提供施工合同及竣工验收证明（若为专业分包业绩，须同时提供专业分包合同及竣工验收证明）复印件加盖公章附于投标文件中，不提供不得分。 |
|  | 2 | 项目负责人答辩 | 5分 | （1）答辩采用书面形式（明标），答辩的内容应结合本项目特点，对拟派项目负责人对本项目的理解、专业能力、文化素质、语言表达能力、对外组织协调能力、施工经验等方面综合打分。 （2）评标委员会在评标现场拟定答辩题目，项目负责人在开标现场以书面形式回答评标委员会提出的一道答辩题目，答题时间为30分钟； （3）请投标人拟派项目负责人携带本人的有效身份证原件于开标截止时间之前至开标场地门口进行集合并签到，若因项目负责人未按上述规定的时间、地点参加答辩或未递交有效身份证原件的，招标人将拒绝其参加拟派项目负责人答辩。答题结束后，由评标委员会进行打分（答辩得分应当取所有评委评分的平均值为最终得分，分值保留两位小数）。 说明：①答辩现场各项目负责人须将手机保持关机状态，一旦发现违规作弊行为，招标人有权取消其答辩资格；②项目负责人需带身份证原件到场，否则将拒绝其参加拟派项目负责人答辩。 |

3、价格部分

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 60 | 1、以有效投标文件的评标价算术平均值为 A（若7≤有效投标文件<10 家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为 A；若有效投标文件≥10 家时，去掉其中的二个最高价和二个最低价后取算术平均值为 A）； 2、评标基准价=A； 3、投标人评标价等于评标基准价的得满分60分，评标价相对评标基准价每高1%扣0.9分，每低1%扣0.6分，不足1%的，按照插入法计算得分，分值按四舍五入取二位小数。 |

备注：

1、评分过程中如出现小数点后三位，采用四舍五入法，最终保留两位小数；

2、投标文件中必须提供以上相关证明材料复印件，若要求提供原件的，原件于报价时一并提交，否则不予加分。

3、所有提供的证明材料必须保证清晰，内容模糊无法确认的后果由供应商自负。

4、所有提供的证明材料必须为真实、有效，一旦发现虚假情况等，采购人有权取消合同。

第四章 项目技术要求和有关说明

# 一、项目概述

# 本项目为2025年太湖蓝藻防控提升工程符渎港应急改造工程土建及钢结构专业分包采购，现状厂房拆除后，需重新新建藻水分离站和藻泥池，主要包括土建部分：藻渣匀质池改造、新建藻泥池、清水池改造（不含沉淀分离池土建部分）。钢结构：厂房的拆建及新建、钢平台、车棚等。最终实施区域以甲方确定为准。

# 二、技术要求

# 具体详见附件图纸要求

# 三、数量清单

# 本次招标项目的要求及数量详见下表

| # 序号 | # 名称 | # 预算参考价 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2025年太湖蓝藻防控提升工程符渎港应急改造工程土建及钢结构专业分包 | # 551万 |  |

# ①本次采购是针对2025年太湖蓝藻防控提升工程符渎港应急改造工程土建及钢结构专业分包的采购，工作数量为预估量，若由于采购方原因导致使用数量不足而解除合同的，不作为违约处理。

# ②以上工作为规划量，合同签订时或实际使用数量可能会有调整，具体使用数量以甲方要求为准，投标人必须充分考虑相关风险。

# ③以上预算价仅供参考，报价采用定额价让利形式，在合同期内，让利率不再调整。如在实际实施过程中涉及品种的调整，相关品种的结算单价，依据江苏省定额，按中标让利率结算。如遇国家税收政策调整，按不含税价计税结算。

# 四、安全文明施工要求：

# 1、承包人负责施工全过程的一切安全文明施工工作，如发生安全、交通等事故，一切责任由承包人承担。承包人必须对本单位在本工程施工中的所有人、机、料办理有关保险事项。

# 2、本工程的各个出入口，道口，施工围护两头及其它需要设置的地方都必须设置整套标志牌、警示牌、告示牌，各类标牌制作必须符合业主要求。所有施工作业人员必须戴安全帽和统一的劳动工作服，夜间施工穿着反光标志服装，高空作业人员必须配高空作业保护用具。

# 3、施工现场必须有专职的安全员，并持证上岗。工地应设置实名制通道、门楼。项目部搭设应符合“施工现场临时建筑物技术规范JGJ/T188-2009”，采用A 级防火材料。以上要设置或配戴而未到位，每发现一次（项）罚款1000 元。

# 4、施工时应按施工规范操作，不违章、不野蛮施工，任何单位都不得损坏市政设施及地上、地下管线等设施。有损坏行为的，按照市政设施损坏的赔偿标准进行赔偿，情节严重的，给予每次5000元罚款。

# 5、承包人在施工现场必须设有专职或兼职保洁员，同时配置冲洗设备、标准化洗车池、车辆抓拍系统。施工中运输的施工材料、垃圾、土方等需采用封闭运输方式。在机械施工（破除、挖运等）的同时必须配备洒水设备控制扬尘。运输完工后，需对施工现场和车辆及时进行冲洗、清洁等措施。本项目扬尘管理按相关主管单位要求严格执行，如被通报批评，每次罚壹万元。

# 6、承包人必须及时做好其它安全文明相关工作，如三级教育和安全文明施工台帐资料等。在发包人和相关管理部门检查中发现一次不到位的情况罚款5000 元。

# 7、承包人未按照发包人要求做好安全文明施工，被发包人发文整改一次处10000 罚款。

# 8、本工程不要求创建宜兴市级标准化示范工地级别，但施工过程中必须按宜兴市级标准化示范工地地数别要求施工。

# 五、质量管理要求：

# 1、本工程不得违法转包、分包，一旦确定存在以上行为，按照《关于印发建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法的通知》（建市规〔2019〕1 号）执行。

# 2、本工程质量要求：合格。

# 3、本工程自进场施工之日起一周内，承包人必须提供经监理单位批准的“具有可操作性，且针对本工程特点的”施工组织设计。发包人对承包人施工组织管理情况将进行百分制考核，建立日考核管理台帐。发包人对项目经理、技术负责人及“五大员”到岗履职情况、对施工人员和施工机械配备情况、对施工工期控制情况将进行日常考核，确保施工组织设计方案实施到位。

# 4、承包人开工后必须严格执行施工工序的报验要求，每道工序施工前必须报验，未经验收合格同意，承包人擅自施工的，每发生一次罚款2000元，同时承包人应无条件返工，并按时整改到位。

# 5、承包人对监理工程师发出的指令单、通知单、工程联系函等文件，必须严格执行，并进行签收。每发生一次拒签行为罚款2000元。如有异议，必须在签收后以书面形式向发包人提出申诉。

# 6、施工中承包人应及时同步做好工程技术资料和工程量签证资料，发包人和监理工程师每周检查一次，每发现一次不同步行为罚款5000元，并且对不同步的资料中涉及工程量结算的，发包人有权不予认可，不予计量。

# 7、本项目保修期为两年，保修期自实际竣工之日算起。

# 六、商务要求

# 1、服务期限：自接到采购人通知90日内完成本项目，并于2026年3月15日之前完成主体工程，保证设备能正常运行，主体工程未能在规定时间内完成的按5000元/天罚款。

# 2、实施地点：招标人指定地点。

# 3、验收标准：采购人根据国家有关规定、招投标文件以及合同约定的内容。

# 4、结算方式：单价参照定额价*（1-中标让利率），工程量按实计量，最终以项目审定的工程量及定额价为准。

# 5、付款方式：

（1）进度款=已完且合格工程量*进度款结算价*50%，计量确认单需各方签字确认后方可作为支付依据

（2）工程完工及调试合格后并提供工程结算书，支付至已完且合格工程量价款的70%；

（3）工程经上级部门审计后，支付至工程结算审定价款的80%；

（4）待项目竣工验收合格后，支付至工程结算审定价款的97%，余款3%，待缺陷责任期满后付清。（若该项目列入抽复审，按抽复审结果进行调整。由于财务结算等流程问题，特殊情况结算会滞后）。

第五章 合同条款及格式

签订地点：宜兴市；

签订时间：        年   月     日；

合同编号：

承包人：                              （以下简称：甲方）

分包人：                              （以下简称：乙方）

甲方为实施         需要，已接受乙方为本项目进行     。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就工程施工分包事宜，协商一致，订立本合同。

1.本合同文件构成

（1）本合同协议书；（2）专用条款；（3）通用条款；（4）投标函、报价书及相关承诺书；（5）其他合同文件（补充协议、纪要、往来信函、传真、符合电子签名法的数据电文等文件），与本协议书具有同等效力。

2、本合同文件的优先顺序

构成本合同的全体文件被认为能够互相说明。如果不同文件之间存在歧义或不一致，则依据如下优先顺序来判断何者具有优先适用的效力：

（1）在合同订立及履行过程中形成的补充和修改文件（在与本合同项下权利义务有关的补充协议、纪要、往来信函、传真、符合电子签名法的数据电文）等文件；

（2）本合同条款及其附件；

（3）中标通知书（若有）；

（4）投标函及其附录（若有）；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸、设计文件；

（7）已标价工程量清单或预算书。

对于上述同种类文件而言，在时间上较后形成的文件优先于较先形成的文件。

3.项目概况

3.1项目名称：2025年太湖蓝藻防控提升工程符渎港应急改造工程土建及钢结构专业分包；

3.2项目地点：江苏宜兴；

3.3项目内容：                               。

3.4承包范围：                               。

3.5承包期限：                               。

# 3.6服务期：自接到采购人通知90日内完成本项目，并于2026年3月15日之前完成主体工程，保证设备能正常运行，主体工程未能在规定时间内完成的按5000元/天罚款。

3.7合同价款：

合同含税暂估价（下浮后）：（大写）           ，（小写）：      （元）；

合同不含税暂估价（下浮后）：（大写）           ，（小写）：       （元）；

定额价下浮让利率：       %，税率：9%，税金：      （元）；

如遇国家税收政策调整，按不含税价计税结算。

- 4.质量标准：合格

- 4.1.本项目保修期为两年，保修期自实际竣工之日算起。

- 5.甲方责任

5.1甲方指派        为驻工地负责人，联系电话：           ，负责对本工程项目的全面组织与管理；

5.2随时检查乙方施工设备的运行、材料保管使用情况，检查乙方现场管理人员和操作人员的有效证件及持证上岗情况。乙方违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担；

5.3负责与业主等单位和有关部门的工作联系，协调施工现场有关单位的关系；

5.4 及时向乙方提供完成合同内容所需图纸、设计文件。

6.乙方责任

6.1对本合同承包范围内的工作向甲方负责，全部施工任务必须组织自有力量完成，严禁转包或再分包本合同约定的内容；对本合同范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经甲方授权或允许，不得擅自与业主及有关政府部门建立工作联系；

6.2自觉遵守法律、法规及甲方与业主的有关规章制度，接受甲方及有关政府部门的管理、检查与监督，积极与现场其他单位协调配合；

6.3负责完成有关技术措施的编制，报甲方批准后严格实施；

6.4 根据甲方要求，在付款时提供合法有效的增值税专用发票等税务发票；

6.5交工前把现场清理干净，做好验收准备工作，为验收提供便利条件，参加办理交工验收；

6.6严格按照设计图纸、文件、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；

6.7自觉接受甲方及有关政府部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；

6.8乙方必须充分熟悉相关配套技术和严控采购货品，切实考虑满足两者技术要求所需的人力，设备和材料，并充分考虑市场价格变动和实际使用数量的风险，在合同供货期内，总费用不再调整。

6.9乙方驻工地负责人         ，联系电话：             。

6.10乙方在施工过程中，应严格按照环保规范，若出现环保事故，产生的责任及费用均由乙方承担。

7.项目结算方式及付款

7.1、结算方式：采取甲方承包工程定额价下浮方式进行结算，人工费、施工机械设备费、辅助材料费、安全文明施工等完成本合同约定劳务所需的一切费用均包含在合同价中，工程完工按甲方验收合格的实际工程量及工程最终审定结算金额为结算依据。乙方开具符合甲方财务要求的增值税专用发票，不能开具对应税率发票的，需要从结算价中另行扣除税金差额。工程以实际验收合格工程量计量，并由乙方上报工程计量，经监理工程师签证及建设单位核准的实际完成工程量为结算依据。

7.2、工程费结算：甲方根据总包合同约定与建设单位委托审计单位确定的工程造价或甲方与建设单位最终确定的工程造价为基准，确定的结算价为含税价。专业分包结算价格=[专业分包人承包范围内，按甲方中标的最终审定结算价（税率按9%计入调整）*（1-乙方合同让利率）。最终审定结算价由甲方审核。

- 7.3、进度结算按中标单位上报已完工程量，并经工程管理部现场管理人员审核、部门负责人复核、分管领导审核后的实际完成工程量为依据；竣工验收后的结算，按中标单位上报已完工程量，并经使用单位及建设单位审核后的实际完成工程量为依据；最终结算工程量以建设单位（或其邀请的第三方审计）审定工程量为准。

- 7.4、本工程材料由乙方提供。

- 经甲方同意后，由乙方供应的材料，原则上对于市场有信息价的材料，按照计价规范要求计入定额子目中按照合同让利结算，特殊情况另行约定。无信息价的经双方认质认价后，结算时不让利。

7.5、付款方式：

（1）进度款=已完且合格工程量*进度款结算价*50%，计量确认单需各方签字确认后方可作为支付依据

（2）工程完工及调试合格后并提供工程结算书，支付至已完且合格工程量价款的70%；

（3）工程经上级部门审计后，支付至工程结算审定价款的80%；

（4）待项目竣工验收合格后，支付至工程结算审定价款的97%，余款3%，待缺陷责任期满后付清。（若该项目列入抽复审，按抽复审结果进行调整。由于财务结算等流程问题，特殊情况结算会滞后）。

8.安全施工

8.1合同履行期间，乙方应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，并由甲方负责对乙方承担的工程进行安全交底，提出明确的安全生产要求，并进行安全监督检查。乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程；

8.2本合同中后附的《安全生产、环境保护管理协议书》作为甲、乙双方安全管理责任的约定并共同遵守；

8.3劳动保护用品及施工中属个人使用的工具由乙方自行配备；

8.4乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。

9.验收

乙方应确保所完成工程，符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收；甲方应当在收到上述报告后7天内对施工成果进行验收。

10.违约责任

10.1甲方违约责任

10.1.1 甲方违约的情形：

除专用合同条件另有约定外，在合同履行过程中发生的下列情形，属于甲方违约：

（1）因甲方原因导致开始工作日期延误的；

（2）因甲方违反合同约定造成工程暂停施工的；

（3）工程师无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（4）甲方未能按照合同约定履行其他义务的。

（5）甲方违约的其他情形若因甲方上级主管部门工程建设计划调整或政策性变化等特殊原因，造成本工程停建、缓建或部分建设时，甲方只对实际发生的合格工程量负责，并根据实际发生的合格工程与承包人办理结算，不承担其它违约责任。

10.1.2甲方违约的责任

甲方违约责任的承担方式和计算方法：另行商定。

10.2乙方违约责任

10.2.1有下列情形之一的，甲方有权解除合同（或部分解除）或停止履行本合同项下任何义务且无须承担由此导致的任何后果和责任，并由乙方承担相应的违约金。给甲方造成损失的，由乙方支付的违约金不足抵付损失的，还应赔偿造成的损失与违约金的差额部分：

（1）乙方将本合同承包范围内的作业进行转包或再分包的；

（2）不遵守国家和工程所在地有关质量、安全文明生产要求的，及甲方的有关规章制度，形成严重质量问题或重大安全隐患，被相关监督部门责令停工整改7天以下并经整改后仍然不符合质量标准或复工条件的，或整改14天以上的；

（3）三次以上拒绝签收甲方送达的与本合同项下有关的变更事项、奖罚通知等文件材料的；

（4）因乙方未派驻工地负责人或变更驻工地负责人未征得甲方同意，导致紧急情况发生时甲方无法通知到乙方或虽通知到乙方，乙方无法及时到位采取救援措施的；

（5）不服从甲方现场管理，造成工程现场进度、质量和安全文明施工严重滞后或达不到甲方下达的施工任务，对工程质量和安全文明施工造成不利影响的；

（6）在动力设备、高压线路、地下管道、易燃、易爆地段及交通要道附近施工前，未向甲方提出安全保护措施方案并获得甲方批准后实施，导致发生3次以上一般事故或1次重大责任事故的；

（7）工程施工期间，在乙方作业范围内发生事故或故障及其他事件，在甲方部署乙方进行补救工作或修理，由于乙方拒绝、拖延、应付补救工作或修理，导致事故或故障及其他事件的进一步升级扩大，达到工程返工并发生拖延工期14天以上的；

（8）包括未能提供增值税专用发票等其他违反法律法规的情形。

11.不可抗力

不可抗力是指甲、乙双方不可预见，不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件。不可抗力发生后，甲乙双方应各自收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并立即通知另一方，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，一方应及时向另一方提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

甲乙双方各自因不可抗力引起的后果及造成的损失由各自承担。不可抗力发生前已完成的费用按照合同约定进行结算支付。

不可抗力发生后，甲乙双方各自均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，甲方或乙方均有权解除合同。

如在乙方没有完全履行本合同义务之前，总包合同终止，甲方应通知乙方终止本合同。乙方接到通知后尽快撤离现场，甲方应支付已完工程的全部报酬。

如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因业主原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲方和乙方可以解除合同。

合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件，并按合同约定支付已完工作报酬。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

12.合同的生效与终止

本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

13.争议解决

本合同适用中华人民共和国法律。任何由本合同引起的或与本合同相关的纠纷，双方可友好协商解决；协商不成的，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

14.附则

本合同一式五份，甲方执三份，乙方执二份。

（本页为签字页）

甲方：  （盖章）                       乙方：  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：           法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                     （签字或盖章）

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

固定电话：                           固定电话：

移动电话：/                          移动电话：

传  真：             传  真：

电子信箱：                           电子信箱：

纳税人识别号：                       纳税人识别号：

纳税资格：                           纳税资格：

开户银行：                           开户银行：

账  号：                              账  号：

- 附件1：

- 安全协议书

甲方（以下称“甲方”）：宜兴市公用市政工程有限公司

分包人（以下称“乙方”）：

为确保工程期间安全生产，明确甲乙双方安全责任，特签订安全协议书，甲乙双方均应依据签定协议书的内容和要求履行各自职责。

1、甲方权利和义务：

（1）工程期间甲方对乙方全面负责安全生产管理，对乙方不服从管理的行为有权进行处理或处罚。

（2）发现乙方存在违章作业、违章指挥、违反劳动纪律及安全隐患不能保证施工安全时，甲方有权进行制止和停工处理，并要求乙方立即整改，消除隐患。

（3）甲方对乙方在工程期间提出合理的安全文明施工要求进行协调并提供帮助。

2、乙方权利和义务

（1）乙方必须为进场作业人员配备并监督正确使用劳保用品。

（2）施工期间必须安排专职安全管理人员负责现场监护、指挥、协调安全管理工作，并做好台账记录。

（3）作业人员进入现场施工之前，乙方负责对参建施工人员进行安全知识和操作技术培训，并组织安全教育和安全交底，并做好记录。

（4）提供单位营业执照、安全生产许可证、人员资格证书、机械设备相关证书和相应安全资料供甲方审核，并经审核同意后进场施工。

（5）遵守甲方安全管理制度、施工现场安全管理要求和安全文明管理处罚标准，严格要求作业人员杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律现象，并监督作业人员严格遵守相关《安全操作规程》施工，自愿接受甲方安全工作管理。

（6）负责施工区域内的人员劳保、机械设备、临时用电、起重吊装、高处、有限空间、动火作业等安全管理工作，发现违章现象和安全隐患及时纠正和督促整改，消除隐患按时闭环。

（7）出现不按时按要求完成甲方检查出的隐患整改工作或出现不服从甲方管理的行为，自愿接受甲方处理或经济处罚。

（8）施工中遇到无能力解决的安全问题及时与甲方有关人员沟通，不得擅自处理和隐瞒。

（9）及时上报（含未遂）安全事故，做到不迟报、瞒报、谎报。

（10）工程期间督促作业人员自觉遵守“安全第一”、“安全人人有责”的原则，并在确保安全措施的前提下实施作业。

3、安全责任

施工过程中，由于乙方不服从甲方管理或不遵守国家相应的“安全技术规范、规定”、未落实施工方案中“安全技术措施”等，造成违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的安全事故（含未遂事故），除了消除不良影响外并由乙方承担全部法律责任及经济责任。

4、本合同有效期限

本合同自签订之日起生效至工程结束。

5、其他约定

本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，由甲乙双方签字盖章生效。

双方签字：

甲方单位（盖章）                      乙方单位（盖章）

法定代表人（签字）：                  法定代表人（签字）：

日 期：                               日 期：

- 附件2：

# 经营业务廉洁协议

甲方（以下称“甲方”）：宜兴市公用市政工程有限公司

分包人（以下称“乙方”）：

在甲乙双方订立、履行本合同过程中，为保证企业廉洁经营，维护公开、公平、公正的市场经济秩序，促进企业经营业务活动正常健康开展，防止各种不正当行为的发生，根据宜兴市公用市政工程有限公司廉洁自律的有关规定，经友好协商，甲乙双方订立协议如下：

甲乙双方应当自觉遵守国家、地方法律法规以及本协议的约定，在合同的订立、履行过程中廉洁自律，禁止任何形式的贿赂行为。

乙方同甲方合作期间，应当通过正常途径开展相关业务，不得向甲方工作人员及其亲友进行任何形式的商业贿赂和违反廉洁自律的行为：

不得以任何形式向甲方人员及亲友馈赠现金、有价证券、购物卡、充值卡、通信器材、交通工具、非低价值文化用品及其它贵重物品；

不得向甲方人员及亲友提供借款或组织外出旅游、高消费娱乐、旅游风景区会议等；

不得为甲方人员及亲友住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国提供便利或支付应由对方人员支付的各种费用；

其它法律法规及甲方规章制度禁止的行为。

乙方应支持甲方的诚信廉洁工作，若甲方工作人员在业务过程中有索贿行为的，应拒绝并向主管单位投诉。

乙方承诺，如违反本协议约定的，甲方有权单方面终止或解除与乙方签订的业务合同、拒付货款并追究乙方违约责任，同时有权将乙方列入宜兴市公用市政工程有限公司业务合作的“黑名单”，今后公司不与乙方发生任何经济往来。

甲乙双方在签订本廉洁协议后，一经被有关部门查实乙方有违反本协议行为，甲方除要求乙方承担上述民事赔偿责任外，还有权通过司法途径追究其商业贿赂罪（行贿罪）或其它刑事责任。

本廉洁协议与业务合同具有同等法律效力，经协议双方签署后立即生效。本协议有效期为长期有效。

甲方主管单位廉洁监督热线：

本协议壹式贰份，甲、乙双方各执壹份。

甲方：（盖章）                        乙方：（盖章）

宜兴市公用市政工程有限公司

法定代表人：（签名）                  法定代表人：（签名）

日期：   年   月   日                 日期：   年   月   日

- 附件3：

- 承 诺 书

宜兴市公用市政工程有限公司：

我公司已经承接贵公司的2025年太湖蓝藻防控提升工程符渎港应急改造工程土建及钢结构专业分包工程。本人为该工程项目的劳务负责人，相关农民工均由本人雇佣及管理。为了保障项目的顺利进行，本人自愿作出如下承诺：

一、本人保证服从贵公司管理，严格按操作规程作业、遵守劳动纪律，如存在违规，则无条件接受处罚。

二、本人保证将你公司因该工程支付给我公司的工程款如期、足额发放给农民工（附工人身份清单），并保证不会私吞、截留工程款等任何有损农民工合法权益及贵司声誉、形象的行为；决不拖欠农民工工资，如有违背，愿接受贵公司的处罚。

三、如发生农民工向贵公司或者工程发包方索要工程款，导致你公司垫付相应款项，对于该部分垫付款项，均视同我公司以及本人收取了工程款；如贵公司支付金额超出最终决算金额，本人承诺，自愿以家庭共同财产与公司共同承担连带责任，返还相应超支金额。本人承担责任范围包括上述超支债务及你公司为实现债权而产生的所有费用，包括但不限于利息、诉讼费、保全费、律师费等。

特此承诺。

承诺人：

年    月    日

- 附件4：

# 关于缴纳农民工工伤保险费的承诺

宜兴市公用市政工程有限公司：

根据国务院《工伤保险条例》规定，在建筑业企业中，专业承包、劳务分包企业作为用人单位，应是农民工参加工伤保险的法人主体。在现阶段，为保障农民工参加工伤保险的合法权益，实现以建设项目为单位、相关专业承包、劳务分包企业的农民工全员参保、开工前一次性缴纳保费的目标，按照政府部门相关规定，我公司承诺在开工前统一按照在你司注册备案农民工花名册一次性缴纳农民工工伤保险费。并承诺在签订劳务合同时把保险费保单复印件上交你司存档。

特此承诺。

承诺人：

日期： 年    月    日

- 附件5：

- 工期承诺函

致：宜兴市公用市政工程有限公司

根据我方与贵方相关约定，我方就2025年太湖蓝藻防控提升工程符渎港应急改造工程土建及钢结构专业分包项目的工期完成事宜，郑重作出如下承诺：

一、工程基本信息

1. 工程名称：2025年太湖蓝藻防控提升工程符渎港应急改造工程土建及钢结构专业分包

2. 工程地点：宜兴市

3. 合同约定工期：自接到采购人通知90日内完成本项目，并于2026年3月15日之前完成主体工程，保证设备能正常运行。

二、工期承诺

我方承诺，将严格按照施工合同约定及贵方批准的施工组织设计方案组织施工，确保本工程项目在合同规定时间前完成全部约定的施工内容，并通过相关验收合格，交付贵方使用。若因我方原因导致工期延误的，我方愿意承担合同约定及本承诺书明确的违约责任。

三、违约责任

若因我方自身原因（包括但不限于人员不足、物资供应不及时、施工管理不当等）导致本工程未能在承诺的竣工日期前完成并通过验收，我方愿意按照以下方式承担违约责任：

1. 若主体工程未能在2026年3月15日之前完成，每逾期一天，向贵方支付5000元罚款；

2. 若整体项目未能在接到采购人通知后90日内完成，或主体工程逾期超过15天，贵方有权单方终止分包合作，我方除承担上述罚款外，还应赔偿贵方因此遭受的全部损失（包括但不限于工期延误造成的设备闲置损失、项目整体推进延误损失等）。

五、其他说明

1. 因不可抗力（指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水、战争等）或贵方原因（如未能及时提供施工场地、设计变更未及时确认等）导致工期延误的，工期相应顺延，我方不承担违约责任，但应及时书面通知贵方并提供相关证明材料。

2. 本承诺书是2025年太湖蓝藻防控提升工程符渎港应急改造工程土建及钢结构专业分包合作相关约定的补充文件，与主合作文件具有同等法律效力。本承诺书未明确事宜，均按照主合作文件相关约定执行。

本承诺书自我方盖章、法定代表人（或授权代表人）签字之日起生效。

承诺单位（盖章）：[乙方全称]

法定代表人（签字）：________________

授权代表人（签字）：________________

日期：______年____月____日

第六章 附件（投标文件格式）

投标文件

项目编号：YXGYJT202512037

项目名称：2025年太湖蓝藻防控提升工程符渎港应急改造工程土建及钢结构专业分包

投标人名称：                            （盖公章）

法定代表人或其被授权代表人：              （签名）

日期：      年    月    日

（一）投标函（格式）：

投标函

致宜兴市公用市政工程有限公司：

我方收到你们2025年太湖蓝藻防控提升工程符渎港应急改造工程土建及钢结构专业分包招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

1．我方愿意按照招标文件的一切要求，提供服务，投标总价详见《开标一览表》。

2．我方已对照招标要求，填写了投标服务偏离情况，详见《偏离表》。

3．我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为投标截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，可与贵方协商延长投标文件的有效期。

4．如果我方的投标文件被接受，我方将履行招投标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成服务任务。

5．我方愿意根据贵方和评标委员会的要求，提供投标文件中所有材料的原件及相关证明性资料。

6．我方认为招标人有权确定中标供应商。除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，我方绝不放弃中标资格。

7．我方愿意按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

8．我方愿意按招标文件的规定交纳投标保证金。

9．如果我方中标，我方愿意遵守招标文件和中标通知书的规定，在指定时间和地点与招标人签订合同，并在签订合同前按招标文件的规定交纳履约保证金。

10．我方决不提供虚假材料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与招标人、其它投标人或者代理机构恶意串通，决不向招标人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不在采购过程中与招标人进行协商谈判，决不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

11．我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

12.关联单位情况说明：

| 与我方单位负责人为同一人的其他单位 |  |
| --- | --- |
| 与我方存在直接控股、管理关系的其他单位 |  |

注：没有请填无。

13. 与本投标有关的一切正式往来函电，请联系：

| 地址 |  | 邮编 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 传真 |  | 办公电话 |  |
| 联系人 |  | 手机号码 |  |
| 开户名称 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 开户账号 |  |

14. 若我方中标，请将中标通知书邮寄到以下地址：

投  标  人（签章）：

投  标  人（签名）：

（二）报价文件：开标一览表（格式）：

开标一览表

项目编号：YXGYJT202512037

投标人名称（盖章）：                                         单位：元

| 序号 | 项目名称 | 预算价 | 最小让利率 | 投标 让利率 | 投标含税总价 | 投标不含税总价 | 增值税税额 | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 2025年太湖蓝藻防控提升工程符渎港应急改造工程土建及钢结构专业分包 | # 5510000 | 12% |  |  |  |  | 9% |
| 合计（含税） |  | （小写） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （大写） |  |  |  |  |  |  |

投标人签名：                                             日期：

注：

①投标报价应包含完成本工程项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等；请各投标单位把文明施工建设和项目管理费考虑在单价报价内。

②本次采购是针对2025年太湖蓝藻防控提升工程符渎港应急改造工程土建及钢结构专业分包的招标，工作数量为预估量，若由于采购方原因导致使用数量不足而解除合同的，不作为违约处理。

③以上工作为规划量，合同签订时或实际使用数量可能会有调整，具体使用数量以甲方要求为准，投标人必须充分考虑相关风险。

# ④以上预算价仅供参考，报价采用定额价让利形式，在合同期内，让利率不再调整。如在实际实施过程中涉及品种的调整，相关品种的结算单价，依据江苏省定额，按中标让利率结算。如遇国家税收政策调整，按不含税价计税结算。

（三）资格证明文件

资格性证明材料

项目编号：YXGYJT202512037

日期：

投标人应按以下顺序提供相关材料复印件：

1、具有独立承担民事责任的能力：投标人为法人或其他组织的提供营业执照或法人（登记）证书复印件，投标人为自然人的提供自然人身份证复印件；（开标时提供原件或公证件）

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：银行出具的资信证明（若投标人为法人的须提供其基本开户银行出具的资信证明）或投标人近十二个月中任意一个月份的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；

3、投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

4、投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

5、投标人为本项目被授权代表在近三个月内（不含投标当月）任意一个月缴纳的社保证明复印件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加报价的除外）；

6、良好的信用记录：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单，或未在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（若投标人企业信息已录入以上网站的，无需提供相关证明材料；若投标人企业信息未录入以上网站的，须在投标文件中提供无不良信用记录承诺书）

7、投标人具备有效期内的建筑工程施工总承包叁级及以上资质（投标时提供资质证书原件或打印的电子证书（需加盖投标人公章且扫描二维码可查））

8、投标人具备有效期内的安全生产条件，并取得安全生产许可证（指全国一体化政务服务平台标准电子证照，相关规定不作要求的除外）。（投标时提供安全生产许可证原件或打印的电子证书（需加盖投标人公章且扫描二维码可查））

9、投标保证金交纳证明复印件；（银行转账记录）

注：以上“近十二个月”是指投标截止日之前近十二个月（不含投标当月）。

投标人签名：

投标人公章：

1、关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

项目编号：YXGYJT202512037

日期：

宜兴市公用市政工程有限公司：

我公司（单位）参加本次项目（YXGYJT202512037）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我公司（单位）愿针对本次项目（YXGYJT202512037）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               同意监管部门做出的相关决定并承担由此而产生的一切后果。

投标人签名：

投标人公章：

法定代表人身份证复印件

反面

法定代表人身份证复印件

正面

2、法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权书

项目编号：YXGYJT202512037

日期：

宜兴市公用市政工程有限公司、江苏鸿成工程项目管理有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：        特授权      代表我公司（单位）全权办理针对上述项目的投标、参与开标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表人情况：

姓名：           性别：        年龄：         职务：

身份证号码：                   手机号码：

办公电话：                     传真：

通讯地址：

被授权代表人签名：

投  标  人（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权代表身份证复印件

反面

被授权代表身份证复印件

正面

投标人为本项目被授权代表在近三个月内（不含投标当月）任意一个月缴纳的社保证明复印件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加报价的除外）；
（四）技术条款及相关要求偏离表（格式）：

技术条款及相关要求偏离表

投标人名称（盖章）：               项目编号： YXGYJT202512037

| 序号 | 项目名称 | 招标内容 | 投标内容 | 正偏离/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应对照招标文件“第四章 项目技术要求和有关说明”的相关要求，将自身响应的偏离情况（与招标文件要求不一致的地方）详细填入上表，并注明“正偏离/负偏离”；若未填写上表，视为完全响应。

投标人签名：                                    日期：

（五）招标文件第四章“项目技术要求和有关说明”中要求提供的相关证明材料（如有自行添加）

（六）投标人企业概况（格式）

投标人企业概况

投标人名称（盖章）：               项目编号：YXGYJT202512037

| 公司名称 |  | 营业执照编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地址 |  |
| 企业资质 |  | 成立时间 |  |
| 公司主要业务综述 |  |  |  |

投标人签名：                                    日期：

（七）项目人员配置清单（格式）

项目人员配置清单

投标人名称（盖章）：                            项目编号：YXGYJT202512037

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 职称 | 资格证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 表格不够可自行延长。

2. 上表内容须提供报价近三个月内（不含投标当月）任意一个月经社保部门确认的社保缴纳名单复印件（标注各人员所处位置）和相关证书复印件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。

3. 上述人员如在项目执行过程中需要更换，须经招标人同意。擅自更换或不到位属违约行为。

投标人签名：                                    日期：

（八）材料设备品牌承诺表

材料设备品牌承诺表

| 序号 | 材料设备名称 | 参照（或相当于）品牌（型号） | 投标人承诺品牌（型号） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋 | 永钢、沙钢、马钢、鞍钢、中天 |  |  |
| 2 | 钢结构钢材 | 沙钢、马钢、鞍钢 |  |  |
| 3 | 型钢 | 津西、日照、正丰 |  |  |
| 4 | 彩钢板 | 博思格、宝钢、马钢 |  |  |
| 5 | 膜结构 | 赛德乐、耐弛、海德思、卡斯蒂诺 |  |  |

注：投标人应在以上参照品牌产品中选择其中一个或多个，并在以上承诺表中予以承诺。参照品牌列明型号系列的，承诺时也必须明确到型号系列。除以上明确的品牌外，欢迎其他在品牌知名度、信誉度、质量、性能、技术指标等方面不低于上述品牌的产品参加，但必须在招标答疑截止时间前，以书面形式（并加盖公章）向招标人提出，并提供相应的证明材料，招标人认为合理的，将以招标文件答疑方式告知所有投标人予以增加。投标人必须按上述要求在以上承诺表中进行承诺，否则视为未响应招标文件的实质性要求。

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

年      月      日

（九）要求招标人提供的配合（如有自拟并自行添加）

（十）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）